BÁO CÁO RÀ SOÁT KỸ THUẬT

& KHUYẾN NGHỊ CẢI TIẾN

VIMC People — PWA Quản lý Nhân sự

React (Vite) PWA · Supabase · Vercel

Trung tâm Y học Bản địa Việt Nam (VIMC)

Ngày lập: 04/07/2026  ·  Phạm vi: toàn bộ mã nguồn (src/, supabase/, cấu hình)

# Mục lục

# 1. Tóm tắt điều hành

VIMC People là một ứng dụng PWA quản lý nhân sự nội bộ, kiến trúc rõ ràng theo hướng tính năng (feature-based), với toàn bộ chức năng lõi đã hoạt động và ghi dữ liệu thật xuống Supabase — không phải bản mô phỏng. Khối lượng mã khoảng 3.766 dòng JS/JSX trên 19 tệp, chất lượng code khá đồng đều và dễ đọc.

Kết luận về giai đoạn: dự án đang ở cuối MVP / đầu Beta nội bộ. Đủ điều kiện chạy thử (pilot) với một nhóm nhỏ, nhưng chưa sẵn sàng cho vận hành thật diện rộng do một số lỗ hổng về bảo mật đăng nhập, các tính năng "hiển thị nhưng chưa có logic", và hạ tầng build/triển khai chưa đạt chuẩn production.

Mức độ hoàn thiện tổng thể ước tính: 72% so với một sản phẩm production hoàn chỉnh.

### Ba vấn đề nghiêm trọng nhất (phải xử lý trước khi go-live)

- Khóa đăng nhập chỉ ở phía client — cơ chế "khóa sau 5 lần sai" chỉ lưu trong bộ nhớ trình duyệt; tải lại trang là reset. Kết hợp với PIN 4–6 số và danh bạ nhân sự lộ công khai → nguy cơ dò mật khẩu (brute force).

- Nhiều tính năng "trưng bày" chưa có logic — nhãn "ĐI MUỘN / SAI VỊ TRÍ", "FACIAL ID ACTIVE", "Đang trực tuyến", nút Cài đặt, "Quên mã PIN?", "Xem tất cả" đều chưa được nối với xử lý thực.

- Hạ tầng build chưa chuẩn production — Tailwind nạp qua CDN, hình ảnh (logo, hoa văn) hotlink từ URL tạm của Google, thiếu icon PWA/favicon, và schema cơ sở dữ liệu không nằm trong repo.

# 2. Bảng điểm mức độ hoàn thiện theo hạng mục

Thang điểm 0–100 theo tiêu chí sẵn sàng cho production (không phải mức độ "đã code").

| Hạng mục | Điểm | Nhận định ngắn |
| --- | --- | --- |
| Chức năng nghiệp vụ lõi | 85 | Đầy đủ: chấm công, chat, nhật ký, checklist, bàn giao, admin |
| Kiến trúc mã nguồn | 78 | Tách feature rõ ràng, hook gọn; thiếu error boundary & tầng service |
| Bảo mật & xác thực | 45 | PIN yếu, khóa client-side, danh bạ lộ trước đăng nhập |
| Tuân thủ (NĐ13, y tế) | 50 | Thiếu consent xử lý ảnh/GPS, chưa có chính sách lưu ảnh khuôn mặt |
| UX / dễ sử dụng | 70 | Giao diện đẹp, nhất quán; nhiều nút chết & phản hồi lỗi mờ nhạt |
| Hạ tầng build/deploy | 55 | CDN Tailwind, ảnh hotlink, thiếu icon; schema ngoài repo |
| Hiệu năng | 68 | Ổn ở quy mô nhỏ; có N+1 query & realtime refetch toàn bộ |
| Chất lượng & kiểm thử | 30 | Không test, không lint/format, không CI, chưa init git |
| Khả năng offline (PWA) | 40 | Cache vỏ app; chưa có hàng đợi chấm công offline |

# 3. Bảo mật & Tuân thủ

## 3.1. Khóa đăng nhập chỉ ở phía client (nghiêm trọng)

Trong LoginScreen.jsx, biến attempts đếm số lần sai và chặn khi ≥ 5. Nhưng đây là state React — người dùng chỉ cần tải lại trang (F5) là bộ đếm về 0. Không có bất kỳ giới hạn nào ở phía máy chủ.

Cách sửa: thêm bảng login_attempts (theo user_id + IP) và một Edge Function trung gian kiểm tra số lần thử trước khi cho phép signInWithPassword; khóa mềm 15 phút sau 5 lần sai. Bật thêm rate-limit của Supabase Auth.

## 3.2. Danh bạ nhân sự lộ trước khi đăng nhập

RPC login_directory() được gọi ngay trên màn hình đăng nhập (chưa xác thực), trả về họ tên + vai trò + id của toàn bộ nhân sự. Điều này (a) vi phạm nguyên tắc tối thiểu dữ liệu của Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và (b) cung cấp sẵn danh sách id hợp lệ cho kẻ tấn công dò PIN.

Cách sửa: cho nhập họ tên tự do rồi đối chiếu phía server (Edge Function) thay vì trả cả danh bạ ra client; hoặc chỉ trả về gợi ý khớp mờ sau khi gõ tối thiểu vài ký tự và giới hạn số kết quả. Không trả id/UUID cho client chưa đăng nhập.

## 3.3. PIN 4–6 số làm mật khẩu duy nhất

- Không gian PIN 6 số chỉ ~1 triệu tổ hợp; 4 số chỉ 10.000. Yếu khi thiếu khóa server-side (mục 3.1).

- PIN do Admin đặt và hiển thị dạng plaintext trong form và trong ô dán hàng loạt (BulkImport) — không có cơ chế buộc đổi PIN ở lần đăng nhập đầu.

- "Quên mã PIN?" là liên kết chết (href="#") — chưa có luồng khôi phục.

Cách sửa: nâng PIN tối thiểu 6 số + kiểm tra PIN yếu (123456, 000000, ngày sinh); buộc đổi PIN lần đầu; thêm luồng "Admin cấp lại PIN"; cân nhắc thêm yếu tố thứ hai (mã thiết bị) cho vai trò Admin/Director.

## 3.4. Quyền riêng tư ảnh khuôn mặt & GPS (tuân thủ)

Ứng dụng chụp ảnh selfie và thu tọa độ GPS mỗi lần chấm công nhưng không hiển thị thông báo đồng ý (consent) về mục đích, thời hạn lưu và quyền của nhân sự. Ảnh khuôn mặt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo NĐ13.

Cách sửa: thêm màn hình đồng ý một lần khi kích hoạt chấm công; ghi rõ chính sách lưu trữ; đặt vòng đời tự xóa ảnh sau X ngày; giới hạn quyền xem ảnh đúng phạm vi (đã dùng signed URL 1 giờ — tốt).

# 4. Lỗi logic nghiệp vụ & tính năng chưa hoàn chỉnh

## 4.1. Trạng thái chấm công không được tính toán

Giao diện Admin có các nhãn ĐÚNG GIỜ / ĐI MUỘN / VỀ SỚM / SAI VỊ TRÍ, nhưng khi ghi chấm công (AttendanceScreen) trường status không bao giờ được đặt. Không có mã nào tính giờ chuẩn hay khoảng cách geofence. Do đó mọi bản ghi luôn mặc định "ĐÚNG GIỜ" — các nhãn còn lại là tính năng chết (trừ khi có trigger DB không nằm trong repo).

Cách sửa: tính status bằng Edge Function/trigger dựa trên ca làm việc của nhân sự và bán kính geofence quanh chi nhánh; lưu cả khoảng cách (mét) để minh bạch.

## 4.2. "FACIAL ID ACTIVE" gây hiểu nhầm

Khung camera dán nhãn "FACIAL ID ACTIVE" nhưng thực chất chỉ chụp ảnh selfie — không có nhận diện/đối chiếu khuôn mặt hay chống giả mạo (liveness). Với một công cụ chấm công, nhãn này dễ tạo cảm giác an toàn sai lệch và có thể gây tranh cãi khi đối chiếu.

Cách sửa: hoặc bỏ nhãn, hoặc tích hợp đối chiếu khuôn mặt thật (ví dụ face-api.js phía client hoặc dịch vụ đối chiếu) kèm liveness cơ bản.

## 4.3. Không chặn chấm công trùng / sai thứ tự

- Có thể bấm "Chấm công VÀO" nhiều lần trong ngày; hệ thống chỉ hiển thị bản ghi VÀO đầu tiên nhờ history.find nhưng vẫn ghi thêm bản ghi thừa.

- Không kiểm tra "phải VÀO trước khi RA".

- Nút chấm công vẫn bật khi camera lỗi (ảnh đen 640×480) hoặc khi GPS bị từ chối (lưu tọa độ null) — dữ liệu chấm công không đáng tin.

Cách sửa: vô hiệu nút cho tới khi camera sẵn sàng và có tọa độ; chặn VÀO/RA trùng bằng ràng buộc ở DB (unique theo user_id + ngày + type) và kiểm tra phía client.

## 4.4. Chat: chỉ báo giả & thiếu tiện ích

- "Đang trực tuyến" là chuỗi cứng — luôn hiển thị online, không phản ánh hiện diện thật.

- Dòng xem trước hội thoại luôn là "Bắt đầu nhắn tin..." — không hiển thị tin nhắn cuối.

- Chưa có: đánh dấu đã xem (đã đọc) hiển thị cho người gửi, gửi ảnh/tệp, xuống dòng trong tin nhắn (Enter gửi ngay).

## 4.5. Các nút/liên kết chưa hoạt động

Nút Cài đặt (bánh răng) ở mọi header, "Xem tất cả" ở lịch sử chấm công, và "Quên mã PIN?" đều chưa gắn xử lý. Nên ẩn tạm hoặc hoàn thiện để tránh cảm giác dở dang.

## 4.6. Lệch múi giờ khi lọc theo ngày

Bộ lọc ngày của Admin dùng nửa đêm theo giờ thiết bị để so với server_ts (thường là UTC). Thiết bị lệch múi giờ có thể lấy nhầm khoảng ngày. Nên chuẩn hóa theo Asia/Ho_Chi_Minh ở tầng truy vấn.

# 5. Trải nghiệm người dùng (UX) & khả năng dùng

## 5.1. Điểm mạnh

- Giao diện nhất quán, ngôn ngữ thiết kế riêng (màu VIMC, hoa văn Đông Sơn, font Be Vietnam Pro), micro-interaction tốt (rung khi bấm PIN, animation mượt).

- Điều hướng theo tab rõ ràng; phân quyền hiển thị Admin/nhân viên hợp lý.

## 5.2. Cần cải thiện

- Phản hồi lỗi không nhất quán — một số nơi chỉ console.error (người dùng không thấy gì), một số nơi hiện chuỗi lỗi kỹ thuật thô từ Supabase. Nên chuẩn hóa thành thông báo thân thiện + toast dùng chung.

- Thiếu trạng thái rỗng/nạp (skeleton) ở vài danh sách; thiếu xác nhận khi khóa/mở tài khoản.

- Khả năng tiếp cận (a11y) — bàn phím PIN và ô gợi ý tên chưa điều hướng được bằng bàn phím; thiếu aria-label; tương phản một số chữ mờ (opacity thấp) chưa đạt WCAG.

- Không có chế độ tối dù cấu hình darkMode:'class' đã bật — hoặc hoàn thiện, hoặc bỏ để tránh nhầm lẫn.

- Ứng dụng field nhưng chưa chịu được mất mạng — chấm công tại hiện trường sẽ thất bại nếu yếu sóng; cần hàng đợi offline (lưu ảnh + tọa độ, tự đồng bộ khi có mạng).

# 6. Kiến trúc, hạ tầng & hiệu năng

## 6.1. Build & triển khai chưa chuẩn production

- Tailwind qua CDN (cdn.tailwindcss.com) trong index.html: chậm, nhấp nháy khi tải (FOUC), không tối ưu, không khóa phiên bản. Nghiêm trọng hơn: cấu hình đặt inline trong CDN sẽ không áp dụng cho bản build Vite thực — nếu gỡ CDN, toàn bộ style vỡ. Nên chuyển sang Tailwind + PostCSS build cùng Vite, tách tailwind.config.js.

- Ảnh hotlink từ URL tạm của Google (lh3.googleusercontent.com/aida-public/...) cho logo, hoa văn nền, logo tab Công việc. Đây là URL sinh tự động, sẽ hết hạn/404. Cần tải về và tự lưu trong /public.

- Thiếu tài nguyên PWA — không có public/icons/ (icon-192, icon-512) và favicon.ico dù được tham chiếu; có hai manifest (public/manifest.webmanifest và manifest do vite-plugin-pwa sinh) dễ xung đột. Kết quả: cài PWA sẽ lỗi icon.

- Schema DB không nằm trong repo — README trỏ tới ../VIMC_HRM_Supabase_schema.sql (bên ngoài, không tìm thấy). Không thể tái tạo backend từ repo. Nên đưa vào supabase/migrations/ và versioning.

## 6.2. Chất lượng mã & quy trình

- Chưa init Git; không có ESLint/Prettier, không test, không CI. Rủi ro hồi quy cao khi nhiều người sửa.

- Thiếu tầng service/data-access dùng chung — các truy vấn Supabase rải rác trong component; nên gom vào src/api/ để dễ test và tái sử dụng.

- Thiếu React Error Boundary — một lỗi render có thể làm trắng toàn app.

## 6.3. Hiệu năng

- N+1 query — ChecklistList tải items theo từng checklist trong vòng lặp; nên dùng một truy vấn join hoặc in-filter.

- Realtime refetch toàn bộ — mỗi thay đổi ở bảng messages/notifications kích hoạt tải lại toàn bộ danh sách và đếm chưa đọc trên phạm vi rộng. Ổn ở quy mô nhỏ, nhưng nên cập nhật tăng dần theo payload sự kiện.

- Nhập hàng loạt gọi Edge Function tuần tự từng người, không giao dịch — lỗi giữa chừng để lại trạng thái dở dang; nên gộp thành một lời gọi xử lý theo lô.

# 7. Bảng tổng hợp khuyến nghị theo ưu tiên

Quy ước: P0 = chặn go-live, làm ngay · P1 = quan trọng, vòng kế tiếp · P2 = nâng cấp/đánh bóng. Cột "Công" là ước lượng tương đối.

| Ưu tiên | Hạng mục cần làm | Nhóm | Công (ước lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Khóa đăng nhập & rate-limit phía server (bảng + Edge Function) | Bảo mật | Trung bình |
| P0 | Không lộ danh bạ/UUID trước đăng nhập; đối chiếu tên phía server | Bảo mật | Trung bình |
| P0 | Đưa schema DB + RLS vào supabase/migrations trong repo | Hạ tầng | Thấp |
| P0 | Thay Tailwind CDN bằng build PostCSS; tách tailwind.config.js | Hạ tầng | Thấp–TB |
| P0 | Tải & tự lưu ảnh (logo, hoa văn); thêm icon PWA + favicon | Hạ tầng | Thấp |
| P0 | Chặn nút chấm công khi thiếu camera/GPS; chống trùng VÀO/RA | Logic | Thấp |
| P1 | Tính status chấm công (đi muộn/geofence) qua Edge Function/trigger | Logic | Trung bình |
| P1 | Màn hình đồng ý xử lý ảnh/GPS + vòng đời tự xóa ảnh (NĐ13) | Tuân thủ | Thấp–TB |
| P1 | Buộc đổi PIN lần đầu + luồng cấp lại PIN; PIN ≥ 6 số, chặn PIN yếu | Bảo mật | Thấp |
| P1 | Hàng đợi chấm công offline (PWA) tự đồng bộ khi có mạng | UX/PWA | Trung bình |
| P1 | Chuẩn hóa xử lý lỗi + toast dùng chung; ẩn/hoàn thiện các nút chết | UX | Thấp |
| P1 | Init Git + ESLint/Prettier + CI cơ bản (build & lint) | Chất lượng | Thấp |
| P2 | Hiện diện online thật + xem trước tin cuối + đã đọc trong chat | UX | Trung bình |
| P2 | Đối chiếu khuôn mặt + liveness (thay nhãn FACIAL ID hiện tại) | Logic | Cao |
| P2 | Tối ưu N+1 & realtime tăng dần; gộp nhập hàng loạt theo lô | Hiệu năng | Trung bình |
| P2 | Cải thiện a11y (bàn phím, aria, tương phản) + hoàn thiện dark mode | UX | Trung bình |

# 8. Lộ trình đề xuất

### Chặng 1 — Cứng hóa để go-live pilot (1–2 tuần)

Xử lý toàn bộ nhóm P0: bảo mật đăng nhập, đưa schema vào repo, chuẩn hóa build (Tailwind + tài nguyên tĩnh + icon PWA), và siết logic chấm công (chặn trùng, yêu cầu camera/GPS). Init Git và thiết lập lint tối thiểu.

### Chặng 2 — Đạt chuẩn nghiệp vụ & tuân thủ (2–4 tuần)

Nhóm P1: tính trạng thái chấm công + geofence, consent & vòng đời ảnh theo NĐ13, luồng đổi/cấp lại PIN, hàng đợi offline, chuẩn hóa lỗi/toast, CI cơ bản.

### Chặng 3 — Nâng cao & tối ưu (theo nhu cầu)

Nhóm P2: đối chiếu khuôn mặt thật, chat phong phú hơn, tối ưu hiệu năng ở quy mô lớn, hoàn thiện a11y và dark mode; bổ sung push notification, báo cáo/xuất nâng cao.

Ghi chú: báo cáo dựa trên mã nguồn hiện có trong repo. Một số hành vi (ví dụ trigger tính trạng thái, nội dung RPC login_directory) nằm ở phía cơ sở dữ liệu và không có trong repo — cần đối chiếu thêm với schema Supabase thực tế để xác nhận.